DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  133  in data  22.10.2014

OGGETTO: “ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2015, (art. 128 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 11.11.2011)”.

## LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore ai Lavori Pubblici relaziona in merito all’argomento.

Visto l’art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni con il quale si dispone che gli enti pubblici sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell’esercizio delle loro autonome competenze un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

Visto altresì il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011 inerente le modalità e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che l’art. 13, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  stabilisce che lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto che l’art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ai commi 1 e 6  prevede che i lavori di importo fino a Euro 100.000 non siano compresi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori e che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000 alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per quelli di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000 alla previa approvazione di un progetto preliminare;

Considerato che:

- Sono stati inseriti, per l’annualità 2015, i lavori di riqualificazione, ampliamento e adeguamento alle normative igienico-sanitarie e sulla sicurezza del centro sportivo polivalente in Via Kennedy, per un importo stimato in Euro 120.000,00, quale intervento prioritario della più ampia progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma e formazione nuovi spazi di deposito e infermeria presso il  centro sportivo di Tabiago I e II lotto. Per gli stessi è già stato approvato lo studio di fattibilità, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 24/09/2007, aggiornato con successivo studio di fattibilità con indicazione degli interventi e stima dei costi, del 21/09/2009 prot. n.11880;

- Sono stati inseriti, per l’annualità 2015, i lavori di realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della SS 36, per un importo stimato di Euro 420.000,00, per i quali era già stato approvato lo studio di fattibilità con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 20/12/2011, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21/05/2012. Per la suddetta opera sono già stati acquisiti i pareri preliminari favorevoli di conformità urbanistica, dall’ANAS SPA proprietaria della strada statale 36 e di conformità ambientale. Pertanto se ne è già avviata la progettazione definitiva;

- Sono stati reinseriti, per l’annualità 2016, i lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma e formazione nuovi spazi di deposito e infermeria presso il  centro sportivo di Tabiago I e II lotto, per cui era già stato approvato un primo studio di fattibilità, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 24/09/2007, aggiornato con successivo studio di fattibilità con indicazione degli interventi e stima dei costi, del 21/09/2009 prot. n.11880. Per i suddetti lavori è già stata altresì approvata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11.05.2011, la progettazione preliminare del primo lotto e con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 23.01.2013,  la progettazione definitiva del primo lotto.

L’importo totale dei lavori, alla luce dell’inserimento - per l’anno 2015 - dell’opera di riqualificazione, ampliamento e adeguamento alle normative igienico-sanitarie e sulla sicurezza del medesimo centro sportivo, è stato pertanto adeguato, stimandolo in Euro 345.000,00=.;

- Per l’annualità 2017 sono stati reinseriti i lavori di realizzazione pista ciclopedonale Loc. Gaggio e Nibionno, stimati in Euro 250.000,00; i lavori di copertura dei campi da tennis presso il Centro sportivo di Tabiago, stimati in Euro 100.000,00 e i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma  dell’ex scuola media di Tabiago – I lotto, stimati in Euro 230.000,00;

- Non sono stati individuati lavori in economia, di singolo importo superiore a 100.000 euro, da inserire in apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale;

Visto l’allegato schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, costituiti dalle schede n. 1, 2, 2b,  3 e 5, predisposti dal Responsabile Area Tecnica – Arch. Elena Molteni, in osservanza alle modalità e schemi tipo previsti dal predetto Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011;

Ritenuto, pertanto, i sopraddetti schemi di programma triennale ed elenco annuale meritevoli di approvazione;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile di settore competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa, di adottare lo schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 costituiti dalle allegate schede n. 1, 2, 2b, 3 e 5 predisposti dal Responsabile Area Servizi Tecnici Arch. Elena Molteni, ai sensi dell’art.128 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, nonché in osservanza del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011, dandosi atto che non sono stati individuati lavori in economia, di singolo importo superiore a 100.000 euro, da inserire in apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale (scheda 5);

- di dare atto che i documenti di cui al punto 1), ai sensi dell’art.128 comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, saranno affissi per almeno sessanta (60) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale on-line e successivamente approvati dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo.

- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;

- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---